PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SKYLINE RUNNER

天际行者 · 程序化霓虹跑酷

v1.0 发布基线  |  六项核心需求  |  测试与验收标准

| 文档版本 | V1.0（已定稿） |
| --- | --- |
| 产品形态 | 纯前端网页游戏 · Canvas 2D · 零运行时依赖 |
| 在线体验 | wjd0011.github.io/skyline-runner |
| 代码仓库 | github.com/Wjd0011/skyline-runner |
| 作者 | WJD0011 |
| 发布日期 | 2026-10-20 |
| 适用范围 | v1.0 发布验收与后续迭代基线 |

本文档中的六项需求均为 P0；任何一项未通过验收标准，不得发布。

文档地图

本文档按“为什么做 → 做什么 → 怎么验 → 怎么发”组织，共 11 章。

| 章 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档说明 | 目的、读者、术语、参考 |
| 2 | 产品概述 | 定义、背景、目标与非目标、成功指标、用户场景 |
| 3 | 玩法与系统总览 | 核心循环、系统结构、关键数值 |
| 4 | 功能需求（六项） | F1 移动手感 / F2 关卡生成 / F3 敌人 AI / F4 难度 / F5 计分 / F6 适配发布 |
| 5 | 非功能需求 | 性能、兼容性、可用性、合规 |
| 6 | 测试计划 | 策略、用例矩阵、生成器自动验证、兼容与性能测试 |
| 7 | 验收 | AC 汇总、发布准出、上线检查、签署 |
| 8 | 风险、假设与依赖 | 风险登记册与缓解措施 |
| 9 | 里程碑 | 四个阶段与完成标准 |
| 10 | 开放问题 | 待决策项与负责人 |
| 11 | 附录 | 数值表、可达性推导、测试脚本、决策日志 |

1  文档说明

1.1  目的

本文档定义 SKYLINE RUNNER v1.0 的产品目标、六项核心功能需求、非功能约束、测试方案与验收标准。它是开发、测试、验收与发布的唯一依据：凡与本文档冲突的口头结论，以本文档为准。

1.2  读者与用法

开发  按第 4 章的规则与第 7 章的 AC 实现并自测。

测试  直接执行第 6 章用例矩阵，缺陷按 6.6 分级。

发布  执行第 7.3 节上线检查清单。

维护  读第 2 章与附录 D 的决策日志，理解“为什么这么定”。

1.3  术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 区块 Chunk | 24×22 格、768×704 px 的关卡生成单元，按需生成与回收 |
| 种子 Seed | 6–8 位字符串，决定整条关卡的建筑、敌人与晶体分布 |
| 退台 | 建筑两侧逐级降低的台阶，保证高楼可攀爬 |
| 阳台 | 高楼前 2 格宽、96 px 高的固定落脚平台 |
| 土狼时间 | 离开平台后仍允许起跳的宽限时间 |
| 跳跃缓冲 | 落地前预输入的跳跃指令被缓存，落地当帧生效 |
| 连击 | 2.4 s 内连续收集晶体形成的得分倍率 |
| 难度倍率 | 不同难度下的最终得分系数 |
| AC | Acceptance Criteria，验收标准 |

1.4  参考

在线体验：https://wjd0011.github.io/skyline-runner/

源码仓库：https://github.com/Wjd0011/skyline-runner

主页仓库：https://github.com/Wjd0011/Wjd0011

1.5  修订记录

表 1-1  修订记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-19 | 初稿：目标、用户场景、系统总览 | WJD0011 |
| V0.9 | 2026-10-19 | 补齐六项需求与验收标准 | WJD0011 |
| V1.0 | 2026-10-20 | 定稿：补充测试计划、发布准出与决策日志 | WJD0011 |

2  产品概述

2.1  一句话定义

定位 一个打开网页就能玩的霓虹跑酷：城市按种子程序化生成，AI 怪物会追击与俯冲，三档难度，零依赖。

2.2  背景与问题

我们观察到三个具体问题：

展示断层  作品集缺少可交互的展示物。静态 README 与截图无法体现工程能力，招聘方与同行很难在 30 秒内判断水平。

重复度低  同类跑酷 demo 多为固定关卡，玩两局就腻，重复可玩性低。

门槛高  大量游戏 demo 依赖引擎与素材包，构建复杂、体积大、部署门槛高，很难做到“发个链接就能玩”。

机会点：用 Canvas 2D + 原生 ES Modules，做一个零构建、可种子复现、能直接部署到 GitHub Pages 的可玩作品。

2.3  目标与非目标

表 2-1  产品目标

| 编号 | 目标 | 可检验的表述 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 打开即玩 | 3 秒内进入游戏，无需安装、注册或授权 |
| G2 | 每局不同 | 随机种子下连续 10 局，关卡布局不重复 |
| G3 | 可复现 | 同一种子生成完全一致的关卡，可用于分享与排障 |
| G4 | 难度梯度 | 新手能活过 100 m，熟练玩家能挑战 600 m 以上 |
| G5 | 可维护 | 零运行时依赖，模块边界清晰，生成器可脚本验证 |

表 2-2  非目标（明确不做）

| 编号 | 非目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 不做联网、排行榜、账号体系 | 本期单机，所有数据留在本地 |
| N2 | 不做关卡编辑器 | 生成规则由开发者维护，玩家不参与编辑 |
| N3 | 不做 3D、不做手游打包 | 保持浏览器单页形态 |
| N4 | 不做商业化与广告 | 无付费点、无广告位、无追踪脚本 |
| N5 | 不引入游戏引擎 | 避免构建链与包体积膨胀 |

2.4  成功指标

表 2-3  成功指标（基线 → 目标）

| 指标 | 基线 | 目标 | 统计口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首局到达 100 m 比例 | 无埋点（估算 35%） | ≥ 55% | 首次会话；达到 100 m 视为完成新手引导 |
| 平均单局时长 | 估算 45 s | ≥ 90 s | 单次游玩会话内 |
| 30 日回访率 | 无 | ≥ 15% | 独立访客口径 |
| 首屏可交互时间 | 估算 1.5 s | ≤ 2 s（本地）/ ≤ 3 s（4G） | 实验室测量，3 次取中位数 |
| 崩溃 / 白屏率 | 0 | ≤ 0.5% | 线上错误事件占比 |

注意 指标 1–3 目前无法测量：线上没有任何埋点。这是本版本最大的度量缺口，需在发布前决策是否接入轻量统计（见第 10 章 Q1）。

2.5  用户与场景

用 Job Story 描述三类真实情境：

表 2-4  用户场景（Job Story）

| 编号 | 当 | 我想 | 以便 |
| --- | --- | --- | --- |
| JS1 | 当我只有 3 分钟空闲时 | 我想打开就能玩一局 | 以便快速获得反馈与放松 |
| JS2 | 当我第一次玩时 | 我想被温和地引导 | 以便不在前 10 秒就死掉、直接流失 |
| JS3 | 当我已经熟练时 | 我想挑战更高难度与更远距离 | 以便有持续目标 |

3  玩法与系统总览

3.1  核心循环

循环 选择难度 → 跑酷（移动 / 跳跃 / 收集 / 踩怪）→ 受伤或失误 → 结算 → 再来一局

单局目标：在有限生命内跑得更远、收集更多晶体、通过踩杀敌人获得额外分数。一局典型时长 1–3 分钟，失败成本低，重开路径不超过一次点击。

3.2  系统结构

表 3-1  模块职责

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | render.js | 视差天际线、建筑与霓虹、实体、粒子、后期与震屏 |
| 交互层 | main.js | 键盘 / 触屏输入、UI 状态机、120 Hz 固定步长循环 |
| 规则层 | game.js | 区块流式加载、碰撞与伤害、计分、相机、局生命周期 |
| 实体层 | player.js / entities.js | 玩家物理、巡逻怪与无人机 AI、晶体 |
| 生成层 | world.js / rng.js | 区块生成、种子与哈希、可达性约束 |

3.3  关键数值

表 3-2  物理与系统关键数值（实现基准）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 瓦片边长 | 32 px |
| 区块尺寸 | 24×22 格（768×704 px） |
| 重力 | 2650 px/s² |
| 起跳速度 | 905 px/s |
| 最大跳跃高度 | ≈155 px（4.8 格） |
| 最大水平速度 | 430 px/s |
| 地面 / 空中加速度 | 3000 / 2000 px/s² |
| 地面摩擦 | 2600 px/s² |
| 土狼时间 | 100 ms |
| 跳跃缓冲 | 120 ms |
| 提前松键重力倍率 | 2.2× |
| 玩家碰撞盒 | 26×40 px |
| 模拟步长 | 120 Hz（单帧最多 8 步） |
| 流式窗口 | 所在区块 ±2，保留 ±3 |
| 弹跳板初速 | −1180 px/s（约 262 px 高度） |
| 距离换算 | 16 px = 1 m，1 格 = 2 m |

4  功能需求（六项）

本章是文档的核心。六项需求覆盖“操作—关卡—对抗—压力—反馈—交付”的完整链路，全部为 P0，逐条给出规则、边界与可测试的验收标准。

表 4-1  六项需求总览

| 编号 | 需求 | 优先级 | 解决的问题 | 验收条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 移动与跳跃手感 | P0 | 操作是否跟手、是否有宽容度 | AC-F1-01 ~ 06 |
| F2 | 程序化关卡与可达性 | P0 | 每局不同，且处处可通行 | AC-F2-01 ~ 06 |
| F3 | 敌人 AI 与对抗 | P0 | 敌人可辨识、可反制、有风险收益 | AC-F3-01 ~ 06 |
| F4 | 难度体系与距离压力 | P0 | 新手能上手，老手有挑战 | AC-F4-01 ~ 05 |
| F5 | 计分、生命与结算 | P0 | 反馈闭环与重开动机 | AC-F5-01 ~ 05 |
| F6 | 多端适配、性能与发布 | P0 | 手机能玩、打开够快、发布可回滚 | AC-F6-01 ~ 06 |

4.1  F1  移动与跳跃手感

表 4-2  移动与跳跃手感 · 需求定义

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求编号 | F1（P0） |
| 需求陈述 | 提供稳定、可预期、有宽容度的横版移动与跳跃操作，使新手 30 秒内掌握，熟练玩家能精确控制落点。 |
| 用户价值 | 手感是这类游戏的生死线：同样的关卡，手感差会让难度显得不合理。 |
| 规则与数值 | 左 / 右：A、D 或方向键；跳跃：空格、W、↑；触屏：左、右、跳三键。 水平加速 3000 px/s²（空中 2000），最大 430 px/s；地面摩擦 2600 px/s²。 起跳 905 px/s，重力 2650 px/s²；上升中松开跳跃键，重力乘 2.2。 土狼时间 100 ms；跳跃缓冲 120 ms。 模拟固定 120 Hz，渲染跟随 requestAnimationFrame。 |
| 边界与异常 | 贴墙时水平速度归零，不产生抖动。 高速下落不穿透瓦片：单步最大位移 10.4 px，小于瓦片 32 px。 窗口失焦或切后台自动暂停。 触屏按键与游戏区域分离，避免误触。 |

表 4-3  移动与跳跃手感 · 验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F1-01 | 站立起跳的最高点 ≥ 144 px（4.5 格），且能稳定落到 3 格高的屋顶。 | 测量跳跃最高点 |
| AC-F1-02 | 走出平台边缘后 100 ms 内按跳跃，仍可正常起跳。 | 手动 + 录像逐帧 |
| AC-F1-03 | 落地前 120 ms 内按下跳跃，落地当帧自动起跳，无卡顿。 | 手动 + 日志 |
| AC-F1-04 | 上升过程中松开跳跃键，最高点比按住时下降 ≥ 30%。 | 测量两组高度 |
| AC-F1-05 | 60 Hz 与 144 Hz 屏幕下执行同一按键序列，落点误差 ≤ 1 格。 | 双设备对照 |
| AC-F1-06 | 触屏三键可完成移动、跳跃、暂停，单指操作不冲突。 | 真机测试 |

4.2  F2  程序化关卡与可达性

表 4-4  程序化关卡与可达性 · 需求定义

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求编号 | F2（P0） |
| 需求陈述 | 以种子驱动连续生成关卡，保证任意种子均可通行，绝不出现“跳不上去”的死路。 |
| 用户价值 | 这是产品“每局不同”与“公平”的基础：生成可以随机，但不能随机出不可通关的地形。 |
| 规则与数值 | 区块 24×22 格；地面高度 12–17 行，按正弦平滑变化。 峡谷宽 2–3 格；建筑宽 3–8 格、高 2–5 格；首个区块最高 3 格。 ≥4 格建筑两侧退台，最多 2 级、每级 1 格。 所有 ≥4 格建筑在楼前生成 2 格宽阳台，位于 groundY−3（96 px）。 高楼下峡谷 50% 概率生成弹跳板，初速 −1180 px/s。 生成窗口 ±2 区块，超出 ±3 回收，实体随区块创建与销毁。 |
| 边界与异常 | 非法种子字符回退默认种子，不阻塞开局。 区块生成异常时回退为平地保底，保证可继续游玩。 阳台不得位于玩家头部空间（groundY−1 / −2），避免跑动时撞头。 晶体不得与实体瓦片重叠。 |

表 4-5  程序化关卡与可达性 · 验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F2-01 | 同一种子连续生成两次，区块瓦片数组逐字节一致（哈希相同）。 | Node 脚本 |
| AC-F2-02 | 任意 ≥4 格建筑均存在 2 格宽阳台，高度 ≤ 96 px，且从街面可跳达。 | 生成器脚本 + 抽样手动 |
| AC-F2-03 | 全部晶体所在瓦片为空（非墙体、非踏板、非尖刺）。 | 生成器脚本 |
| AC-F2-04 | 峡谷宽度恒为 2–3 格，不存在 1 格缝隙。 | 生成器脚本 |
| AC-F2-05 | 单区块生成耗时 ≤ 2 ms（桌面）/ ≤ 4 ms（移动）。 | Performance 面板 |
| AC-F2-06 | 连续 10 局使用随机种子，关卡布局不重复。 | 手动抽查 |

4.3  F3  敌人 AI 与对抗

表 4-6  敌人 AI 与对抗 · 需求定义

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求编号 | F3（P0） |
| 需求陈述 | 提供两种行为可辨识、可被反制的敌人，形成“绕开还是踩杀”的风险收益取舍。 |
| 用户价值 | 敌人不是装饰：它们决定节奏、压力与操作上限。 |
| 规则与数值 | 巡逻怪：地速 54 px/s；侦测水平 300 px、垂直 78 px；发现后 112 px/s 追击；走到屋顶边缘折返。 无人机：正弦巡游；玩家进入 300 px 后俯冲接近。 踩杀判定：玩家 vy > 100 且脚部高于敌人 70% 高度 → 敌人死亡、玩家弹起 640 px/s。 受伤：扣 1 心、无敌 1.15 s、水平击退 260 px/s、上抛 330 px/s。 敌人速度随距离提升（倍率见 F4 难度表）。 |
| 边界与异常 | 敌人不得走出屋顶边缘，也不得生成在屋顶外侧。 同一屋顶不重复生成两只巡逻怪。 受伤期间再次接触不叠加扣血。 敌人不得生成在晶体所在格。 |

表 4-7  敌人 AI 与对抗 · 验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F3-01 | 巡逻怪在屋顶两端折返，不发生坠落。 | 观察 60 s |
| AC-F3-02 | 玩家进入侦测范围后 0.3 s 内，敌人转向玩家。 | 手动 + 录像 |
| AC-F3-03 | 满足踩杀条件时敌人死亡、玩家弹起并获得 50×倍率分。 | 手动 + 分数核对 |
| AC-F3-04 | 受伤后 1.15 s 内再次接触，不重复扣血。 | 手动 |
| AC-F3-05 | 无人机在玩家进入 300 px 后 1 s 内开始接近。 | 观察 |
| AC-F3-06 | 任意区块内不存在悬空或重叠生成的敌人。 | 生成器脚本 |

4.4  F4  难度体系与距离压力

表 4-8  难度体系与距离压力 · 需求定义

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求编号 | F4（P0） |
| 需求陈述 | 通过三档难度与随距离递进的生成压力，同时服务新手与硬核玩家，避免开局劝退。 |
| 用户价值 | 难度不是简单调血量，而是同时改变生命、密度、速度与得分，让三档有实质差异。 |
| 规则与数值 | 三档参数见附录 A。 前 2 个区块（96 m）不生成敌人与尖刺，形成安静开局。 敌人概率在压力区间内线性插值，随距离单调不减。 每 250 m 触发一次里程碑提示。 最高分按难度独立存储（localStorage）。 |
| 边界与异常 | 切换难度后立即生效，不需要刷新。 旧存档无难度字段时默认归入“中等”。 难度不得影响已生成区块之外的世界一致性。 |

表 4-9  难度体系与距离压力 · 验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F4-01 | 标题页可选择简单 / 中等 / 困难，切换后 1 s 内 HUD 与生命数同步。 | 手动 |
| AC-F4-02 | 前 96 m 内不存在敌人与尖刺（抽检 10 个种子）。 | 生成器脚本 |
| AC-F4-03 | 24 个种子抽样下，0–96 m / 96–288 m / 288–480 m / 480–720 m 四段的敌人密度单调不减。 | 生成器脚本 |
| AC-F4-04 | 三档最高分互不覆盖，切换难度后各自显示。 | 手动 + 刷新验证 |
| AC-F4-05 | HUD 与结算页均显示当前难度。 | 手动 |

4.5  F5  计分、生命与结算

表 4-10  计分、生命与结算 · 需求定义

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求编号 | F5（P0） |
| 需求陈述 | 用清晰的计分、生命与结算反馈，让玩家理解“这一局为什么是这个分数”，并愿意再来一局。 |
| 用户价值 | 好的反馈让失败可归因：是贪心、是操作，还是路线选择。 |
| 规则与数值 | 晶体 +10 × 连击（上限 5）× 难度倍率。 踩杀敌人 +50 × 难度倍率。 连击窗口 2.4 s，超时归零。 生命：简单 4 / 中等 3 / 困难 2；归零即结算。 结算展示分数、距离、最高分、难度、种子。 最高分写入 localStorage，刷新后保留。 |
| 边界与异常 | 同一帧内多次得分需正确累加，不丢失。 localStorage 不可用时降级为内存存储，不阻塞游戏。 结算页可一键重开，重开后计分归零、种子可复用。 |

表 4-11  计分、生命与结算 · 验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F5-01 | 中等难度连续收集 3 个晶体，得分为 10+20+30 = 60。 | 手动 + 分数核对 |
| AC-F5-02 | 停止收集 2.4 s 后，连击归零，下一颗按 ×1 计算。 | 手动 |
| AC-F5-03 | 生命归零当帧进入结算，分数、距离、最高分与当局一致。 | 手动 |
| AC-F5-04 | 刷新页面后最高分仍保留；清空存储后归零。 | 手动 |
| AC-F5-05 | 结算页正确显示当前难度与当局种子。 | 手动 |

4.6  F6  多端适配、性能与发布

表 4-12  多端适配、性能与发布 · 需求定义

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求编号 | F6（P0） |
| 需求陈述 | 在桌面与手机浏览器上都能流畅游玩，并以可回滚的静态方式发布。 |
| 用户价值 | “打开即玩”是核心定位：如果手机打不开或卡顿，产品价值直接损失一半。 |
| 规则与数值 | 视口缩放 = min(宽/1000, 高/820)，夹在 0.55–1.5 之间；DPR 上限 2。 触屏三键固定底部，适配安全区。 静态部署：GitHub Pages，主分支根目录，无构建步骤。 零运行时第三方依赖；美术与音效全部本地或运行时生成。 |
| 边界与异常 | 竖屏 360×640 下不得出现横向滚动。 触屏按钮不得遮挡角色与关键地形。 网络慢时先出画面再加载音效，不阻塞开局。 发布失败可回退上一提交并重新部署。 |

表 4-13  多端适配、性能与发布 · 验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F6-01 | 360×640 与 390×844 视口下无横向滚动，UI 不重叠。 | 真机 + 模拟器 |
| AC-F6-02 | 触屏可完成移动、跳跃、暂停与重开全流程。 | 真机 |
| AC-F6-03 | 中端安卓机连续 30 s 平均帧率 ≥ 55 fps。 | Performance 面板 |
| AC-F6-04 | 4G 网络下首屏可交互 ≤ 3 s。 | Lighthouse |
| AC-F6-05 | 页面与全部静态资源返回 200，控制台无报错。 | 发布后检查 |
| AC-F6-06 | 桌面键盘与移动触屏均能完成一局并进入结算。 | 端到端 |

5  非功能需求

5.1  性能

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 帧率 | 桌面 ≥ 58 fps，中端移动 ≥ 55 fps；低端 ≥ 45 fps |
| 单帧预算 | 渲染 ≤ 12 ms，逻辑 ≤ 3 ms |
| 内存 | 连续游玩 5 分钟，堆内存波动 ≤ 30 MB，无持续增长 |
| 资源体积 | 首屏传输 ≤ 120 KB（gzip 后），无第三方脚本 |
| 启动 | 本地 ≤ 2 s，4G ≤ 3 s 可交互 |

5.2  兼容性

| 环境 | 版本 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Chrome / Edge | 111 及以上 | 必测 |
| Firefox | 111 及以上 | 必测 |
| Safari | 16.4 及以上（含 iOS） | 必测 |
| Android Chrome | 最新两个大版本 | 必测 |
| 分辨率 | 360×640 – 3840×2160 | 抽测 |
| 刷新率 | 60 / 120 / 144 Hz | 抽测 |

5.3  可用性与可访问性

所有触屏按钮可点击区域 ≥ 44×44 px，间距 ≥ 8 px。

生命状态同时用图形与数量表达，不只依赖颜色。

键盘可完成全部操作，焦点可见。

暂停在失焦、切后台时自动触发，避免“回来就死”。

5.4  合规

美术、音效、代码全部原创，仓库采用 MIT 协议。

不使用任天堂等第三方 IP 的角色、名称、贴图与音乐。

无第三方追踪脚本；若后续接入统计，需在文档中登记。

6  测试计划

6.1  范围与策略

测试分四层：功能用例（手工）、生成器自动验证（脚本）、性能与兼容（工具）、回归（每次发布）。优先级定义：P0 阻断发布，P1 影响体验但可带缺陷上线，P2 观察项。

6.2  用例矩阵

表 6-1  功能测试用例矩阵（27 条）

| ID | 需求 | 场景 | 步骤 | 预期 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | F1 | 站立起跳高度 | 在平地静止起跳，记录最高点 | 最高点 ≥ 144 px，可落到 3 格屋顶 | P0 |
| TC-02 | F1 | 土狼时间 | 跑出平台边缘后 80 ms 按跳跃 | 成功起跳 | P0 |
| TC-03 | F1 | 跳跃缓冲 | 下落中提前 100 ms 按跳跃 | 落地当帧起跳 | P0 |
| TC-04 | F1 | 松键截断 | 起跳后立即松开跳跃键 | 最高点下降 ≥ 30% | P1 |
| TC-05 | F1 | 跨刷新率一致 | 60 Hz 与 144 Hz 执行同一按键序列 | 落点误差 ≤ 1 格 | P1 |
| TC-06 | F2 | 种子确定性 | 同一种子生成两次，比较区块哈希 | 完全一致 | P0 |
| TC-07 | F2 | 高楼可达 | 随机 20 个 ≥4 格建筑，从街面尝试登顶 | 均可通过阳台登顶 | P0 |
| TC-08 | F2 | 晶体不嵌入 | 脚本检查全部晶体所在瓦片 | 均为空 | P0 |
| TC-09 | F2 | 峡谷宽度 | 脚本统计全部峡谷 | 均为 2–3 格 | P1 |
| TC-10 | F2 | 长距离流式 | 连续跑 3000 m | 无卡顿、内存稳定、区块正确回收 | P0 |
| TC-11 | F3 | 巡逻折返 | 观察巡逻怪 60 s | 不坠落，边缘折返 | P0 |
| TC-12 | F3 | 追击触发 | 进入 300 px 范围 | 0.3 s 内转向玩家 | P1 |
| TC-13 | F3 | 踩杀判定 | 从上方落到敌人头顶 | 敌人死亡、玩家弹起、+50×倍率 | P0 |
| TC-14 | F3 | 受伤无敌 | 连续接触敌人两次 | 只扣 1 心，1.15 s 后可再扣 | P0 |
| TC-15 | F3 | 无人机俯冲 | 进入 300 px 范围 | 1 s 内开始接近 | P1 |
| TC-16 | F4 | 难度切换 | 标题页依次切换三档 | 1 s 内生效，生命数正确 | P0 |
| TC-17 | F4 | 开局安静 | 三档各跑前 96 m | 无敌人、无尖刺 | P0 |
| TC-18 | F4 | 密度递进 | 24 种子统计四段密度 | 单调不减 | P0 |
| TC-19 | F4 | 最高分隔离 | 三档分别得分后切换 | 互不覆盖 | P0 |
| TC-20 | F5 | 连击计分 | 连续吃 3 颗晶体 | 得 60 分（中等） | P0 |
| TC-21 | F5 | 连击超时 | 停止收集 3 s 后再吃 | 按 ×1 计算 | P1 |
| TC-22 | F5 | 结算一致性 | 主动耗尽生命 | 结算数据与当局一致 | P0 |
| TC-23 | F5 | 最高分持久化 | 得分后刷新页面 | 最高分保留 | P1 |
| TC-24 | F6 | 移动端布局 | 360×640 与 390×844 | 无横向滚动、按钮不遮挡 | P0 |
| TC-25 | F6 | 触屏全流程 | 真机完成一局 | 可移动、跳跃、暂停、重开 | P0 |
| TC-26 | F6 | 性能 | 中端机连续 30 s | 平均 ≥ 55 fps | P0 |
| TC-27 | F6 | 发布检查 | 访问线上地址 | 资源 200、无报错 | P0 |

6.3  生成器自动验证

关卡生成是风险最高的模块，必须用脚本而不是肉眼验证。脚本对 40 个种子、每个 25 个区块执行以下检查：

表 6-2  生成器自动验证项与实测结果

| 检查项 | 方法 | 通过标准 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构完整性 | 逐列校验建筑从顶部到地面连续实心 | 0 处空洞 | 通过 |
| 阳台覆盖率 | 统计 ≥4 格建筑与其楼前阳台 | 100% 覆盖 | 823 / 823 |
| 晶体合法性 | 晶体坐标换算到瓦片后检查是否为空 | 0 个嵌入 | 0 / 2426 |
| 敌人合法性 | 巡逻怪脚下必须有实心瓦片 | 0 个悬空 | 0 / 999 |
| 峡谷宽度 | 统计全部峡谷宽度 | 恒为 2–3 格 | 通过 |
| 种子确定性 | 同种子两次生成哈希比对 | 完全一致 | 通过 |

建议 建议把该脚本接入 CI：每次 push 自动运行，防止后续改生成规则时悄悄破坏可达性。

6.4  兼容性测试

至少覆盖 2 台真机（iOS Safari、Android Chrome）+ 3 个桌面浏览器；重点检查触屏遮挡、字体回退、DPR 缩放与音频首次交互解锁。

6.5  性能测试

使用 Chrome Performance 面板录制 30 s：统计平均帧率、长任务（>50 ms）、单帧脚本耗时与绘制耗时；同时观察堆内存曲线是否单调上升。

6.6  缺陷分级与准出

| 级别 | 定义 | 准出要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 无法开局、无法通关、计分错误、白屏、移动端不可操作 | 必须修复 |
| P1 严重 | 明显卡顿、敌人卡死、UI 遮挡、最高分丢失 | 必须修复或有明确规避方案 |
| P2 一般 | 视觉瑕疵、音效缺失、文案错误 | 可延期，需登记 |
| P3 建议 | 体验优化、平衡性微调 | 进入下个迭代 |

7  验收

7.1  需求验收汇总

表 7-1  六项需求验收汇总

| 需求 | AC 数 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| F1 移动与跳跃手感 | 6 | AC-F1-01 ~ 06 全部通过；P0 用例全绿 |
| F2 程序化关卡与可达性 | 6 | 生成器脚本全绿；人工抽检 20 栋高楼可登顶 |
| F3 敌人 AI 与对抗 | 6 | 行为可辨识；踩杀与受伤判定无争议 |
| F4 难度体系与距离压力 | 5 | 三档差异可感知；前 96 m 安静 |
| F5 计分、生命与结算 | 5 | 分数可解释；最高分隔离且持久化 |
| F6 多端适配、性能与发布 | 6 | 真机可玩；线上可访问；可回滚 |

7.2  发布准出（Definition of Done）

六项需求的全部 AC 通过，且验收记录可追溯

P0 用例 100% 通过，P1 用例 ≥ 95% 通过

无 P0 / P1 缺陷；P2 缺陷已登记并给出规避说明

桌面与移动端各完成至少 1 次完整端到端通关

性能达到 5.1 节要求

线上地址可访问，静态资源全部 200，控制台无报错

README、版本号与本 PRD 一致

回滚方案已验证：可回退上一提交并重新部署

7.3  上线检查清单

| 项 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 部署 | 主分支最新提交触发 Pages 构建成功，状态为 built |
| 资源 | 首页、JS、CSS、图片全部 200，无 404 |
| 功能 | 线上完成一局：开局 → 受伤 → 结算 → 重开 |
| 移动端 | 真机扫码打开，触屏按钮可用，无遮挡 |
| 数据 | localStorage 读写正常，最高分按难度隔离 |
| 性能 | Lighthouse 移动端性能分 ≥ 80 |
| 回滚 | 确认上一版本 commit 与部署方式 |

7.4  验收签署

| 角色 | 姓名 | 日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 / 需求 |  |  |  |
| 开发 |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |
| 发布 |  |  |  |

8  风险、假设与依赖

表 8-1  风险登记册

| ID | 风险 | 影响 | 概率 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 无埋点，成功指标无法验证 | 高 | 中 | 发布前接入轻量统计（Umami / Plausible），或先做小范围可用性测试 |
| R2 | 移动端虚拟按键遮挡地形 | 中 | 中 | 安全区适配 + 真机回归；必要时改为半透明并下移 |
| R3 | 低端机掉帧 | 中 | 中 | DPR 上限降至 1.5，限制粒子数量，必要时关闭光晕 |
| R4 | 生成器回归导致死路 | 高 | 低 | 生成器脚本纳入 CI，每次 push 自动校验 |
| R5 | 第三方 IP 争议 | 低 | 低 | 全部原创；仓库 MIT；不使用任天堂素材与名称 |

关键假设：

A1  玩家愿意在没有账号与排行榜的情况下重复游玩——由连击、距离与难度梯度支撑。

A2  移动端浏览器足以承载 60 fps 的 Canvas 2D 渲染，无需降级到静态图。

A3  种子分享能带来二次传播：同一串字符生成同一座城市。

9  里程碑

| 阶段 | 交付物 | 完成标准 | 目标日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求冻结 | PRD v1.0 评审通过；六项需求与 AC 锁定 | 2026-10-20 |
| M2 | 功能完成 | F1–F6 全部实现，进入自测 | 2026-10-24 |
| M3 | 测试完成 | 27 条用例执行完毕；生成器脚本接入 CI | 2026-10-27 |
| M4 | 发布 | Pages 上线，上线检查清单完成 | 2026-10-28 |

10  开放问题

| 编号 | 问题 | 影响 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 是否接入统计？ | 决定成功指标能否验证；涉及隐私与依赖 | WJD0011 | M3 前 |
| Q2 | 是否增加每日挑战？ | 固定种子能提升回访，但会增加内容与平衡成本 | WJD0011 | v1.1 |
| Q3 | 是否需要排行榜后端？ | 涉及账号、反作弊与运维成本，与“零依赖”冲突 | WJD0011 | v1.2 评估 |
| Q4 | 移动端是否引导横屏？ | 横屏视野更好，但竖屏更符合打开习惯 | WJD0011 | M3 |

11  附录

A  难度数值表

表 A-1  三档难度完整参数

| 难度 | 生命 | 巡逻怪概率 | 无人机概率 | 速度倍率 | 压力区间 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单 EASY | 4 | 0.08 → 0.40 | 0.08 → 0.48 | 0.82 → 0.98 | 90 → 720 m | ×0.8 |
| 中等 NORMAL | 3 | 0.16 → 0.60 | 0.16 → 0.78 | 0.95 → 1.10 | 70 → 600 m | ×1.0 |
| 困难 HARD | 2 | 0.26 → 0.78 | 0.26 → 0.95 | 1.06 → 1.26 | 40 → 500 m | ×1.3 |

B  可达性推导

跳跃高度由 v²/2g 得出：905² ÷ (2 × 2650) ≈ 154.6 px，约 4.8 格。

高楼最高 5 格 = 160 px，超过单次跳跃高度。因此规则强制：

≥4 格建筑必须有 2 格宽阳台，位于 3 格高（96 px）。

从街面到阳台只需 96 px，余量 58.6 px。

从阳台到 5 格屋顶只剩 64 px，余量 90.6 px。

结论：任意建筑都存在一条“街面 → 阳台 → 屋顶”的可行路径，不依赖精准操作。

C  测试脚本说明

生成器验证脚本以 Node 运行，遍历种子与区块，输出覆盖率、嵌入数与悬空数。核心断言包括：建筑逐列连续、阳台覆盖率 100%、晶体所在瓦片为空、巡逻怪脚下实心。建议在 CI 中以非零退出码阻断回归。

D  决策日志

表 D-1  关键决策记录

| ID | 决策 | 理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 不引入游戏引擎，使用 Canvas 2D | 零构建、体积小、代码可读性高 | Phaser / PixiJS |
| D2 | 物理固定 120 Hz | 跨刷新率一致，避免高刷优势 | 可变步长 |
| D3 | 前 96 m 不生成敌人 | 降低首局挫败，留出学习窗口 | 开局即出怪 |
| D4 | 用阳台而非提高跳跃 | 保持手感与视觉比例，改动局部 | 提高跳跃速度 |
| D5 | 生成器偏移修复 | 实体原本堆在世界原点，导致晶体嵌入与开局围殴 | 按区块坐标重写生成 |