PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT  ·  v2.0

SKYLINE RUNNER

天际行者 · 程序化霓虹跑酷

零依赖浏览器跑酷 · 六项核心能力 · 可度量、可验收、可回滚

| 文档版本 | V2.0（结构重构版） |
| --- | --- |
| 替代版本 | V1.0（2026-10-20） |
| 文档状态 | Ready for Review |
| 产品形态 | 纯前端网页游戏 · Canvas 2D · 零运行时依赖 |
| 在线体验 | wjd0011.github.io/skyline-runner |
| 代码仓库 | github.com/Wjd0011/skyline-runner |
| 负责人 | WJD0011（Product / Eng / QA 一肩挑） |
| 评审人 | 待指定（设计、测试、发布各 1 名） |
| 发布日期 | 2026-10-28（计划） |

本文档中的六项需求均为 Must；任何一项未通过验收标准，不得进入公开发布。

文档地图

本版按 Google PRD 的标准结构重写：先回答“为什么做、做到什么程度算成功”，再回答“做什么、怎么验、怎么发”。共 14 章。

| 章 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档说明 | 目的、读者与 RACI、术语、相关文档 |
| 2 | 战略背景 | 一句话定义、Why now、问题空间、替代方案、战略契合 |
| 3 | 目标与非目标 | Objective、Key Results、非目标、约束 |
| 4 | 成功度量 | 指标树、指标定义、测量与实验计划 |
| 5 | 用户与场景 | Persona、JTBD、关键旅程、证据强度 |
| 6 | 方案与取舍 | 方案空间、选定方案、ADR、架构、设计约束 |
| 7 | 需求（六项） | MoSCoW + RICE、F1–F6、验收标准 |
| 8 | 非功能需求 | 性能与 SLO、兼容、可访问性、隐私、国际化 |
| 9 | 测试与质量 | 测试金字塔、入口/出口准则、用例、缺陷 SLA |
| 10 | 发布计划 | MVP、分期、灰度与回滚、LRR、Go/No-Go |
| 11 | 验收 | AC 汇总、DoD、签署 |
| 12 | 风险、依赖与假设 | 风险登记册、依赖、假设验证 |
| 13 | 开放问题 | 待决策项与负责人 |
| 14 | 附录 | 难度参数、可达性推导、事件字典、ADR、变更影响 |

1  文档说明

1.1  目的与适用范围

本文档定义 SKYLINE RUNNER v2.0 的产品目标、成功度量、六项核心需求、质量门禁、发布与验收标准。它替代 v1.0，作为产品、开发、测试、发布的单一事实来源（Single Source of Truth）。

版本差异 v1.0 是“需求清单”，v2.0 是“决策文档”：新增战略层、指标树、优先级框架、发布与度量计划，并把“需求”与“设计约束”分离。

1.2  读者与 RACI

表 1-1  RACI 矩阵（R 执行 / A 负责 / C 咨询 / I 知会）

| 工作流 | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品定义 / 需求 | WJD0011 | WJD0011 | C | A |
| 交互与视觉 | WJD0011 | WJD0011 | C | A |
| 实现 | WJD0011 | WJD0011 | I | A |
| 测试与质量 | WJD0011 | WJD0011 | C | A |
| 发布与运维 | WJD0011 | WJD0011 | C | A |

组织风险 单人项目的 RACI 是一面镜子：所有 A 都在同一个人身上，意味着没有独立评审。发布前必须引入至少 1 名外部评审人，否则“评审”只是自我确认。

1.3  术语表（规范性）

表 1-2  术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| North Star Metric | 北极星指标：最能代表产品长期价值的单一指标 |
| Guardrail Metric | 护栏指标：不能被牺牲的底线指标 |
| Counter-metric | 反向指标：用于防止北极星被“刷”的对抗指标 |
| OKR | Objective & Key Results：定性目标 + 可量化结果 |
| JTBD | Jobs To Be Done：用户雇产品去完成的任务 |
| MoSCoW | Must / Should / Could / Won't：需求优先级分类 |
| RICE | Reach × Impact × Confidence ÷ Effort：优先级评分 |
| AC | Acceptance Criteria：可测试的验收标准 |
| DoD | Definition of Done：发布完成的统一定义 |
| LRR | Launch Readiness Review：发布就绪评审 |
| SLO / SLI | 服务等级目标 / 指标：可用性与性能的量化承诺 |
| ADR | Architecture Decision Record：架构决策记录 |
| WCAG 2.1 AA | Web 内容可访问性标准 AA 级 |

1.4  相关文档

产品主页：https://github.com/Wjd0011/Wjd0011

源码与部署：https://github.com/Wjd0011/skyline-runner

在线版本：https://wjd0011.github.io/skyline-runner/

历史版本：SKYLINE-RUNNER-PRD-v1.0.docx（需求清单版）

2  战略背景

2.1  一句话定义

Elevator Pitch 一个打开网页就能玩的霓虹跑酷：城市按种子生成，AI 怪物会追击与俯冲，三档难度，零依赖、零构建、可分享种子。

2.2  为什么是现在（Why now）

外部条件 ·   浏览器已能稳定跑 60 fps 的 Canvas 2D，且 GitHub Pages 提供免费静态托管，分发成本趋近于零。

需求侧 ·   招聘与同行评估越来越看重“可交互作品”，静态截图与 README 的信息密度不够。

竞争侧 ·   生成式工具让“做一个小游戏”的供给暴增，同质化严重；差异化只能来自手感、程序化与工程质量。

内部动因 ·   个人需要一件能同时展示视觉、安全、运维三条线的作品，且必须足够小、能长期维护。

2.3  问题空间与证据

表 2-1  问题空间（含证据强度）

| ID | 问题 | 表现 | 证据强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 作品集无法证明工程能力 | 静态页面只能证明“会写”，不能证明“能交付可运行系统” | 中（自述，缺少第三方反馈） |
| P2 | 小游戏同质化、重复度低 | 固定关卡玩两局即腻，缺少随机性 | 高（同类作品横向体验） |
| P3 | 游戏 demo 部署门槛高 | 引擎 + 素材 + 构建链，体积大、上手慢 | 高（同类仓库对比） |

2.4  替代方案

表 2-2  方案空间

| 编号 | 方案 | 优势 | 代价 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 不做，继续维护静态作品集 | 成本最低 | 无法证明交付能力 | 维持现状 |
| B | 用游戏引擎（Phaser / PixiJS） | 开发快、生态全 | 包体与构建链变重，偏离“零依赖”定位 | 备选 |
| C | 纯 Canvas 2D + 原生 ES Modules | 零构建、可控、代码可读 | 上限受限于手写渲染 | **选定** |
| D | 只做视频 / GIF 演示 | 传播直观 | 不可交互，无法体现工程能力 | 弃用 |

2.5  战略契合

三项目标同时成立：对个人（可交互作品集）、对同行（可复用的零依赖范式）、对招聘方（可验证的交付能力）。若只能保留一个，保留“可验证”——它决定了另外两个是否成立。

3  目标与非目标

3.1  Objective

O1 用一款零依赖的浏览器跑酷，证明“在没有引擎、没有美术、没有后端的条件下，依然能交付可玩、可维护、可度量的产品”。

3.2  Key Results

表 3-1  Key Results（结果指标，不是功能清单）

| 编号 | 指标 | 基线 | 目标 | 观测窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR1 | 首局到达 100 m 的会话占比 | 基线待测（估算 35%） | ≥ 55% | 上线后 14 天 |
| KR2 | 平均单局时长 | 估算 45 s | ≥ 90 s | 上线后 14 天 |
| KR3 | 30 日回访率 | 无 | ≥ 15% | 上线后 30 天 |
| KR4 | P0 级线上事故 | 0 | 0 起 | 上线后 30 天 |

数据诚实性 KR1/KR2 的基线是估算值，不是测量值。在接入埋点前，这四个 KR 只能算“假设”。这一点必须在评审中明确，不能当作已知事实。

3.3  非目标（Non-goals）

表 3-2  非目标与理由

| 编号 | 非目标 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 不做联网、排行榜、账号体系 | 引入后端与反作弊，与零依赖定位冲突 |
| N2 | 不做关卡编辑器 | 生成器由开发者维护，玩家编辑会带来审核与存储成本 |
| N3 | 不做 3D、不做手游打包 | 收益低、成本高，偏离浏览器单页形态 |
| N4 | 不做商业化与广告 | 无收入目标；广告会破坏体验与信任 |
| N5 | 不引入游戏引擎 | 构建链与包体积是核心约束 |
| N6 | 不做社交分享 SDK | 第三方脚本违反零依赖与隐私原则；用 URL 种子替代 |

3.4  约束条件

资源 ·   单人、业余时间，总投入 ≤ 40 人时。

成本 ·   零预算：托管、素材、工具均使用免费或自建方案。

架构 ·   无后端：所有状态保存在 localStorage。

分发 ·   必须可直接通过链接访问，不支持安装包。

4  成功度量

4.1  指标树

表 4-1  指标树（North Star → 输入 → 护栏 / 反向）

| 层级 | 指标 | 为什么看它 | 目标 / 数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北极星 | 周活跃玩家数（WAU） | 衡量产品是否被持续使用 | 需埋点 |
| 输入指标 1 | 首局 100 m 完成率 | 衡量新手引导是否有效 | 需埋点 |
| 输入指标 2 | 平均单局时长 | 衡量核心循环是否耐玩 | 需埋点 |
| 输入指标 3 | 次日回访率 | 衡量留存 | 需埋点 |
| 护栏指标 1 | 崩溃 / 白屏率 | 不能因功能牺牲稳定性 | ≤ 0.5% |
| 护栏指标 2 | 首屏可交互时间 | 不能因资源增加拖慢启动 | ≤ 3 s（4G） |
| 反向指标 1 | 第 3 局流失率 | 防止靠难度劝退换取“时长” | ≤ 45% |
| 反向指标 2 | 困难模式误选率 | 防止新手误入高难导致流失 | ≤ 20% |

4.2  指标定义

表 4-2  指标定义与口径

| 指标 | 定义 | 频率 | 数据源 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAU | 过去 7 天内至少完成 1 局的独立访客数 | 周 | 埋点去重 | ≥ 200 |
| 首局完成率 | 首次会话中到达 100 m 的会话数 ÷ 首次会话数 | 日 | run_end 事件 | ≥ 55% |
| 平均单局时长 | 所有 run_end 的 duration 之和 ÷ 局数 | 日 | run_end 事件 | ≥ 90 s |
| 次日回访率 | 次日再次打开的访客 ÷ 当日访客 | 日 | session_start | ≥ 20% |
| 崩溃率 | 报错会话 ÷ 总会话 | 实时 | window.onerror | ≤ 0.5% |

4.3  测量与实验计划

窗口 ·   上线后 14 天为观测窗口，前 3 天为爬坡期，不计入结论。

样本 ·   样本量：按 55% 目标、±8% 置信区间估算，至少需要 150 个首次会话。

方法 ·   无 A/B 基础设施，采用准实验：对比上线前后各 14 天，控制来源渠道与时间段。

定性 ·   可用性测试：5 名目标用户，任务为“玩到 100 m”，记录首次死亡时间与困惑点。

降级 ·   若样本不足，KR 结论标记为“方向性”，不作为决策依据。

4.4  数据缺口

Gap 当前 0 埋点，所有基线均为估算。v2.0 把“接入轻量统计”列为发布前必须决策的事项（见第 13 章 Q1）；若上线时仍未接入，KR 只能作为方向性目标，不能用于验收。

5  用户与场景

5.1  Persona

表 5-1  三类核心用户

| Persona | 场景 | 真实需求 | 关键判断点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休闲玩家 | 3 分钟碎片时间，手机为主 | 打开即玩、失败成本低 | 前 10 秒决定去留 |
| 技术同行 | 桌面为主，会看源码 | 看生成算法与代码质量 | 30 秒内判断水平 |
| 招聘方 / 评审 | 桌面，快速浏览 | 判断交付能力与工程素养 | 只看首屏与 README |

5.2  JTBD

表 5-2  Jobs To Be Done

| ID | 当 | 我想 | 以便 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS1 | 当我只有 3 分钟空闲时 | 我想打开就能玩一局 | 以便快速获得反馈 | P0 |
| JS2 | 当我第一次玩时 | 我想被温和引导 | 以便不在 10 秒内流失 | P0 |
| JS3 | 当我熟练后 | 我想挑战更高难度 | 以便有持续目标 | P1 |
| JS4 | 当我看到别人的种子时 | 我想复现同一座城市 | 以便对比与讨论 | P2 |

5.3  关键用户旅程

首次会话：打开链接 → 3 秒内看到标题页 → 选择难度（默认中等）→ 前 96 m 无干扰 → 第一次受伤 → 第一次踩杀 → 结算页看到分数与种子 → 再来一局。

关键流失点有两个：首屏超过 3 秒；第一次死亡发生在前 10 秒。前者靠性能预算控制，后者靠“前 96 m 安静”与三心设计缓解。

5.4  证据强度

Persona 与 JTBD 来自开发者自述与同类作品观察，属于“中等置信度”。上线后需用 5 人可用性测试与埋点数据校准；在此之前，不应据此做重大范围调整。

6  方案与取舍

6.1  方案对比

见 2.4 节。结论：选择 C（纯 Canvas），理由是零构建、可读性高、分发成本最低。代价是放弃引擎带来的物理与场景能力，需要手写碰撞、相机与生成器。

6.2  关键设计决策（ADR 摘要）

表 6-1  架构决策记录摘要（完整见附录 D）

| ID | 决策 | 理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 不引入游戏引擎 | 零构建、体积小、代码可读 | Phaser / PixiJS |
| D2 | 物理固定 120 Hz | 跨刷新率一致，避免高刷优势 | 可变步长 |
| D3 | 前 96 m 不生成敌人 | 降低首局挫败 | 开局即出怪 |
| D4 | 用阳台保证可达性 | 不改手感与视觉比例 | 提高跳跃速度 |
| D5 | 实体坐标加区块偏移 | 修复晶体嵌入与开局围殴 | 按区块重写生成 |
| D6 | 难度与最高分按档隔离 | 避免跨档比较失真 | 统一最高分 |

6.3  系统结构

表 6-2  模块职责

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | render.js | 视差、建筑、实体、粒子、后期 |
| 交互层 | main.js | 输入、UI 状态机、固定步长循环 |
| 规则层 | game.js | 流式加载、碰撞、计分、相机 |
| 实体层 | player.js / entities.js | 玩家物理、敌人 AI、晶体 |
| 生成层 | world.js / rng.js | 区块生成、种子、可达性约束 |

6.4  设计约束（实现参考，非需求）

下列数值是当前实现的选择，属于“设计约束”。需求验收不得绑定具体数值，否则实现优化会导致文档失效。

表 6-3  设计约束

| 项 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 跳跃高度 | ≈155 px（4.8 格） | 由 v²/2g 推导，见附录 B |
| 土狼时间 / 跳跃缓冲 | 100 ms / 120 ms | 手感参数，可调 |
| 模拟步长 | 120 Hz | 跨刷新率一致性 |
| 区块尺寸 | 24×22 格 | 生成与回收单元 |
| 阳台高度 | 96 px | 可达性约束，见附录 B |
| 距离换算 | 16 px = 1 m | 展示口径 |

7  需求（六项）

7.1  优先级框架

采用 MoSCoW 定性分类 + RICE 定量排序。六项需求均为 Must（发布门禁），但 RICE 用于决定“延期时先砍谁”。

表 7-1  RICE 评分（Reach × Impact × Confidence ÷ Effort）

| 需求 | Reach | Impact | Confidence | Effort(人周) | RICE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 计分与结算 | 100% | 2 | 95% | 0.8 | 2.38 |
| F1 移动与跳跃 | 100% | 3 | 95% | 1.5 | 1.90 |
| F4 难度体系 | 100% | 2 | 90% | 1.0 | 1.80 |
| F2 关卡生成 | 100% | 3 | 90% | 2.0 | 1.35 |
| F3 敌人 AI | 90% | 2 | 85% | 1.5 | 1.02 |
| F6 多端与发布 | 60% | 3 | 80% | 1.5 | 0.96 |

判断覆盖 RICE 把 F6 排到最后，但移动端覆盖是产品定位的一部分，因此 F6 被人工上调为发布门禁。这就是“分数是参考，判断是责任”。

7.2  交付裁剪顺序

表 7-2  延期时的裁剪顺序（从先砍到后砍）

| 顺序 | 裁剪项 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | F3 的第三类敌人 | 不影响核心循环，可延后到 v1.1 |
| 2 | F6 的低端机适配 | 保留主流机型，低端机降级为 30 fps 目标 |
| 3 | F4 的困难档 | 保留简单/中等，困难档延后 |
| 4 | F2 的种子分享 | 保留随机生成，分享能力延后 |

7.3  需求总览

表 7-3  六项需求总览

| 编号 | 需求 | MoSCoW | RICE | AC 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 移动与跳跃手感 | Must | 1.90 | 6 |
| F2 | 程序化关卡与可达性 | Must | 1.35 | 6 |
| F3 | 敌人 AI 与对抗 | Must | 1.02 | 6 |
| F4 | 难度体系与距离压力 | Must | 1.80 | 5 |
| F5 | 计分、生命与结算 | Must | 2.38 | 5 |
| F6 | 多端适配、性能与发布 | Must | 0.96 | 6 |

7.1  F1  移动与跳跃手感

需求陈述

提供稳定、可预期、有宽容度的横版移动与跳跃操作，使新手在 30 秒内掌握，熟练玩家能精确控制落点。

范围

包含：键盘与触屏输入、土狼时间、跳跃缓冲、可变跳跃高度、失焦暂停。

不包含：角色动画系统、道具、二段跳、冲刺。

验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F1-01 | 站立起跳的最高点 ≥ 144 px（4.5 格），且能稳定落到 3 格高的屋顶。 | 测量跳跃最高点 |
| AC-F1-02 | 走出平台边缘后 100 ms 内按跳跃，仍可正常起跳。 | 手动 + 逐帧 |
| AC-F1-03 | 落地前 120 ms 内按下跳跃，落地当帧自动起跳。 | 手动 + 日志 |
| AC-F1-04 | 上升中松开跳跃键，最高点比按住时下降 ≥ 30%。 | 两组高度对比 |
| AC-F1-05 | 60 Hz 与 144 Hz 屏幕执行同一按键序列，落点误差 ≤ 1 格。 | 双设备对照 |
| AC-F1-06 | 触屏三键可完成移动、跳跃、暂停，单指操作不冲突。 | 真机 |

依赖与风险

依赖浏览器 requestAnimationFrame 与键盘事件；风险是高刷屏下输入采样不均，已用固定步长缓解。

7.2  F2  程序化关卡与可达性

需求陈述

以种子驱动连续生成关卡，保证任意种子均可通行，绝不出现“跳不上去”的死路。

范围

包含：区块生成、种子确定性、可达性约束、流式加载与回收。

不包含：关卡编辑器、手工关卡、多主题场景。

验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F2-01 | 同一种子连续生成两次，区块瓦片数组逐字节一致。 | Node 脚本 |
| AC-F2-02 | 任意 ≥4 格建筑均存在 2 格宽阳台，高度 ≤ 96 px，可从街面跳达。 | 脚本 + 抽检 |
| AC-F2-03 | 全部晶体所在瓦片为空（非墙体、非踏板、非尖刺）。 | 脚本 |
| AC-F2-04 | 峡谷宽度恒为 2–3 格，不存在 1 格缝隙。 | 脚本 |
| AC-F2-05 | 单区块生成耗时 ≤ 2 ms（桌面）/ ≤ 4 ms（移动）。 | Performance |
| AC-F2-06 | 连续 10 局使用随机种子，关卡布局不重复。 | 手动抽查 |

依赖与风险

依赖确定性 PRNG；风险是后续改规则破坏可达性，已用脚本纳入 CI。

7.3  F3  敌人 AI 与对抗

需求陈述

提供两种行为可辨识、可被反制的敌人，形成“绕开还是踩杀”的风险收益取舍。

范围

包含：巡逻怪、无人机、踩杀、受伤与无敌帧。

不包含：远程攻击型敌人、Boss、群体协同 AI。

验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F3-01 | 巡逻怪在屋顶两端折返，不发生坠落。 | 观察 60 s |
| AC-F3-02 | 玩家进入侦测范围后 0.3 s 内，敌人转向玩家。 | 手动 + 录像 |
| AC-F3-03 | 满足踩杀条件时敌人死亡、玩家弹起并获得 50×倍率分。 | 手动 + 核对 |
| AC-F3-04 | 受伤后 1.15 s 内再次接触，不重复扣血。 | 手动 |
| AC-F3-05 | 无人机在玩家进入 300 px 后 1 s 内开始接近。 | 观察 |
| AC-F3-06 | 任意区块内不存在悬空或重叠生成的敌人。 | 脚本 |

依赖与风险

依赖区块生成与屋顶边界数据；风险是敌人在窄屋顶卡死，已限制巡逻区间。

7.4  F4  难度体系与距离压力

需求陈述

通过三档难度与随距离递进的生成压力，同时服务新手与硬核玩家，避免开局劝退。

范围

包含：三档难度、前 96 m 安静期、密度随距离递增、最高分按档隔离。

不包含：动态难度（DDA）、自定义参数、在线排行榜。

验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F4-01 | 标题页可切换三档，切换后 1 s 内 HUD 与生命数同步。 | 手动 |
| AC-F4-02 | 前 96 m 内不存在敌人与尖刺（抽检 10 个种子）。 | 脚本 |
| AC-F4-03 | 四段距离的敌人密度单调不减（24 种子抽样）。 | 脚本 |
| AC-F4-04 | 三档最高分互不覆盖。 | 手动 + 刷新 |
| AC-F4-05 | HUD 与结算页显示当前难度。 | 手动 |

依赖与风险

依赖种子与距离映射；风险是难度曲线在高距离段失真，需上线后按死亡分布校准。

7.5  F5  计分、生命与结算

需求陈述

用清晰的计分、生命与结算反馈，让玩家理解“这一局为什么是这个分数”，并愿意再来一局。

范围

包含：晶体与连击计分、踩杀得分、生命与结算、最高分持久化。

不包含：成就系统、每日任务、分享卡片。

验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F5-01 | 中等难度连续收集 3 个晶体，得分为 10+20+30 = 60。 | 手动 + 核对 |
| AC-F5-02 | 停止收集 2.4 s 后连击归零，下一颗按 ×1 计算。 | 手动 |
| AC-F5-03 | 生命归零当帧进入结算，数据与当局一致。 | 手动 |
| AC-F5-04 | 刷新页面后最高分保留；清空存储后归零。 | 手动 |
| AC-F5-05 | 结算页显示分数、距离、最高分、难度、种子。 | 手动 |

依赖与风险

依赖 localStorage；风险是隐私模式不可写，已降级为内存存储。

7.6  F6  多端适配、性能与发布

需求陈述

在桌面与手机浏览器上都能流畅游玩，并以可回滚的静态方式发布。

范围

包含：响应式视口、触屏控制、性能预算、GitHub Pages 部署与回滚。

不包含：原生 App 打包、离线 PWA、多语言界面。

验收标准

| 编号 | 验收标准（Given / When / Then） | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| AC-F6-01 | 360×640 与 390×844 视口无横向滚动，UI 不重叠。 | 真机 + 模拟器 |
| AC-F6-02 | 触屏可完成移动、跳跃、暂停与重开全流程。 | 真机 |
| AC-F6-03 | 中端安卓机连续 30 s 平均帧率 ≥ 55 fps。 | Performance |
| AC-F6-04 | 4G 下首屏可交互 ≤ 3 s。 | Lighthouse |
| AC-F6-05 | 页面与全部静态资源返回 200，控制台无报错。 | 发布后检查 |
| AC-F6-06 | 桌面键盘与移动触屏均能完成一局并进入结算。 | 端到端 |

依赖与风险

依赖 GitHub Pages 与浏览器 API；风险是 Pages 构建延迟导致新旧资源混用，发布时需等待构建完成再验收。

8  非功能需求

8.1  性能与 SLO

表 8-1  性能 SLO

| 项 | 目标 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 帧率 | 桌面 ≥ 58 fps；中端移动 ≥ 55 fps；低端 ≥ 45 fps | 连续 30 s 平均 |
| 单帧预算 | 渲染 ≤ 12 ms；逻辑 ≤ 3 ms | Performance 面板 |
| 首屏可交互 | 本地 ≤ 2 s；4G ≤ 3 s | Lighthouse 3 次中位数 |
| 资源体积 | 首屏传输 ≤ 120 KB（gzip） | Network 面板 |
| 内存 | 5 分钟游玩堆增长 ≤ 30 MB | Memory 面板 |

8.2  兼容性

| 环境 | 版本 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Chrome / Edge | 111+ | 必测 |
| Firefox | 111+ | 必测 |
| Safari / iOS | 16.4+ | 必测 |
| Android Chrome | 最近两个大版本 | 必测 |
| 分辨率 | 360×640 – 3840×2160 | 抽测 |
| 刷新率 | 60 / 120 / 144 Hz | 抽测 |

8.3  可访问性（WCAG 2.1 AA）

表 8-2  可访问性要求

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 对比度 | 正文与背景 ≥ 4.5:1，大字 ≥ 3:1 |
| 触控目标 | ≥ 44×44 px，间距 ≥ 8 px |
| 键盘可达 | 全部操作可用键盘完成，焦点可见 |
| 非颜色信息 | 生命同时用图形与数量表达 |
| 动效 | 支持 prefers-reduced-motion，关闭抖动与粒子 |
| 字幕 / 音效 | 音效可关闭，关键反馈不依赖声音 |

8.4  隐私与合规

隐私 ·   不收集个人身份信息（PII），不设置 Cookie，不加载第三方脚本。

数据 ·   唯一持久化数据为 localStorage 中的最高分与难度偏好，用户可清除。

版权 ·   美术、音效、代码全部原创，仓库采用 MIT 协议；不使用第三方 IP 素材。

变更控制 ·   若后续接入统计，必须选择隐私友好方案并在页面披露，且提供退出方式。

8.5  国际化与本地化

要求 ·   界面文案集中管理，默认 zh-CN，预留 en-US。

约束 ·   所有用户可见字符串禁止硬编码在渲染逻辑中。

格式 ·   数字、距离单位（m）与日期格式按 locale 处理。

已知差距 当前实现的中英文是硬编码混排，不满足上述要求。这是 v2.1 的技术债，需要在引入多语言前偿还。

8.6  可观测性

表 8-3  事件字典（节选，完整见附录 C）

| 事件 | 触发 | 属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| session_start | 会话开始 | 来源、设备、UA | 计算留存 |
| run_start | 开始一局 | 难度、种子 | 计算开局量 |
| run_end | 一局结束 | 分数、距离、时长、死因 | 核心指标 |
| orb_collect | 收集晶体 | 数量、连击 | 平衡性 |
| stomp | 踩杀敌人 | 敌人类型 | 战斗有效性 |
| damage | 受伤 | 来源、位置 | 难度校准 |
| difficulty_select | 选择难度 | 档位 | 误选率 |
| pause / resume | 暂停 / 继续 | 时长 | 中断分析 |

9  测试与质量

9.1  测试策略

按测试金字塔组织：生成器与计分等纯逻辑用脚本做单元/属性测试；碰撞、受伤、结算做集成测试；全流程与手感做端到端手工测试；兼容与性能用工具测量。

表 9-1  测试分层

| 层级 | 范围 | 方式 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 / 属性 | 生成器、计分、难度插值 | Node 脚本 | 每次提交 |
| 集成 | 碰撞、受伤、无敌帧、结算 | 脚本 + 手工 | 每次提交 |
| 端到端 | 开局 → 受伤 → 结算 → 重开 | 手工 | 每次发布 |
| 兼容 | 浏览器与真机 | 手工 | 每次发布 |
| 性能 | 帧率、内存、首屏 | 工具 | 每次发布 |

9.2  入口与出口准则

入口准则（Entry Criteria）

需求冻结，AC 经评审通过

构建产物可部署，版本号已写入

生成器脚本可在 CI 运行

已知缺陷清单已更新

出口准则（Exit Criteria）

P0 用例 100% 通过，P1 ≥ 95%

无 P0 / P1 未修复缺陷

性能 SLO 全部达标

兼容矩阵必测项全部通过

发布检查清单完成

9.3  用例矩阵

表 9-2  功能测试用例矩阵（27 条）

| ID | 需求 | 场景 | 步骤 | 预期 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | F1 | 站立起跳高度 | 平地静止起跳，记录最高点 | ≥144 px，可上 3 格屋顶 | P0 |
| TC-02 | F1 | 土狼时间 | 离开边缘后 80 ms 按跳 | 成功起跳 | P0 |
| TC-03 | F1 | 跳跃缓冲 | 下落中提前 100 ms 按跳 | 落地当帧起跳 | P0 |
| TC-04 | F1 | 松键截断 | 起跳后立即松键 | 最高点下降 ≥30% | P1 |
| TC-05 | F1 | 跨刷新率 | 60 / 144 Hz 同一序列 | 落点误差 ≤1 格 | P1 |
| TC-06 | F2 | 种子确定性 | 同种子生成两次比对哈希 | 完全一致 | P0 |
| TC-07 | F2 | 高楼可达 | 随机 20 栋 ≥4 格建筑登顶 | 均可通过阳台登顶 | P0 |
| TC-08 | F2 | 晶体不嵌入 | 脚本检查全部晶体瓦片 | 均为空 | P0 |
| TC-09 | F2 | 峡谷宽度 | 脚本统计全部峡谷 | 均为 2–3 格 | P1 |
| TC-10 | F2 | 长距离流式 | 连续跑 3000 m | 无卡顿、内存稳定 | P0 |
| TC-11 | F3 | 巡逻折返 | 观察 60 s | 不坠落、边缘折返 | P0 |
| TC-12 | F3 | 追击触发 | 进入 300 px | 0.3 s 内转向 | P1 |
| TC-13 | F3 | 踩杀判定 | 从上方落下 | 敌死、弹起、+50×倍率 | P0 |
| TC-14 | F3 | 受伤无敌 | 连续接触两次 | 只扣 1 心 | P0 |
| TC-15 | F3 | 无人机俯冲 | 进入 300 px | 1 s 内接近 | P1 |
| TC-16 | F4 | 难度切换 | 依次切换三档 | 1 s 内生效 | P0 |
| TC-17 | F4 | 开局安静 | 三档各跑 96 m | 无敌人、无尖刺 | P0 |
| TC-18 | F4 | 密度递进 | 24 种子统计四段 | 单调不减 | P0 |
| TC-19 | F4 | 最高分隔离 | 三档分别得分后切换 | 互不覆盖 | P0 |
| TC-20 | F5 | 连击计分 | 连续吃 3 颗 | 得 60 分（中等） | P0 |
| TC-21 | F5 | 连击超时 | 停 3 s 再吃 | 按 ×1 计算 | P1 |
| TC-22 | F5 | 结算一致性 | 耗光生命 | 数据与当局一致 | P0 |
| TC-23 | F5 | 最高分持久化 | 得分后刷新 | 保留 | P1 |
| TC-24 | F6 | 移动端布局 | 360×640 / 390×844 | 无横滚、不遮挡 | P0 |
| TC-25 | F6 | 触屏全流程 | 真机完成一局 | 可移动、跳、暂停、重开 | P0 |
| TC-26 | F6 | 性能 | 中端机 30 s | 平均 ≥55 fps | P0 |
| TC-27 | F6 | 发布检查 | 访问线上地址 | 资源 200、无报错 | P0 |

9.4  生成器自动验证

表 9-3  生成器验证项与实测

| 检查项 | 方法 | 标准 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构完整性 | 逐列校验建筑连续实心 | 0 处空洞 | 通过 |
| 阳台覆盖率 | 统计 ≥4 格建筑与楼前阳台 | 100% | 823 / 823 |
| 晶体合法性 | 晶体坐标换算后检查瓦片 | 0 嵌入 | 0 / 2426 |
| 敌人合法性 | 巡逻怪脚下必须实心 | 0 悬空 | 0 / 999 |
| 峡谷宽度 | 统计全部峡谷 | 2–3 格 | 通过 |
| 种子确定性 | 同种子两次哈希比对 | 一致 | 通过 |

9.5  缺陷分级与 SLA

| 级别 | 定义 | SLA |
| --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 无法开局、无法通关、计分错误、白屏、移动端不可操作 | 24 小时内修复 |
| P1 严重 | 明显卡顿、敌人卡死、UI 遮挡、最高分丢失 | 72 小时内修复 |
| P2 一般 | 视觉瑕疵、音效缺失、文案错误 | 下个迭代 |
| P3 建议 | 体验优化、平衡微调 | 进入待办池 |

10  发布计划

10.1  MVP 范围与分期

表 10-1  版本分期

| 版本 | 范围 | 目标 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | F1–F6 全部 Must 项 | 公开发布 | 2026-10-28 |
| v1.1 | 第三类敌人、每日挑战 | 提升留存 | 2026-11 |
| v1.2 | 排行榜（评估） | 社交与竞争 | 待定 |

10.2  灰度与回滚

表 10-2  灰度节奏

| 阶段 | 范围 | 时长 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 内部 3 人 + 1 台真机 | 1 天 | 无 P0 缺陷 |
| 阶段 2 | 小范围 20 人（社群） | 3 天 | 崩溃率 ≤1%，首局完成率 ≥40% |
| 阶段 3 | 公开 | — | 阶段 2 指标达标 |

回滚方案：GitHub Pages 回退到上一提交并重新部署，目标恢复时间（RTO）≤ 10 分钟；回滚触发条件为崩溃率 > 2% 或出现不可开局问题。

10.3  Launch Readiness Review（LRR）

六项需求 AC 全部通过，验收记录可追溯

P0 用例 100%，P1 ≥95%，无 P0/P1 缺陷

性能 SLO 与兼容矩阵达标

线上地址可访问，资源 200，控制台无报错

移动端真机验证 ≥2 台

回滚方案已演练一次

埋点或统计方案已决策（接入或明确暂不接入）

README、版本号与本文档一致

10.4  Go / No-Go 决策

决策规则 四个条件同时成立才可 Go：六项 AC 全绿；无 P0/P1 缺陷；性能与移动端达标；回滚可执行。任一不成立即 No-Go，延期发布不视为失败。

10.5  发布后监控与复盘

监控 ·   发布后 7 天每日检查：崩溃率、首屏时间、首局完成率、单局时长。

度量 ·   第 14 天输出指标报告，对比 KR 基线。

复盘 ·   第 30 天做一次复盘：哪些假设被证伪、哪些设计需要调整。

11  验收

11.1  AC 汇总

表 11-1  验收汇总

| 需求 | AC 数 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| F1 移动与跳跃手感 | 6 | AC-F1-01 ~ 06 全部通过 |
| F2 程序化关卡与可达性 | 6 | 生成器脚本全绿；抽检 20 栋高楼可登顶 |
| F3 敌人 AI 与对抗 | 6 | 行为可辨识；踩杀与受伤判定无争议 |
| F4 难度体系与距离压力 | 5 | 三档差异可感知；前 96 m 安静 |
| F5 计分、生命与结算 | 5 | 分数可解释；最高分隔离且持久化 |
| F6 多端适配、性能与发布 | 6 | 真机可玩；线上可访问；可回滚 |

11.2  Definition of Done

六项需求的全部 AC 通过，验收记录可追溯

P0 用例 100% 通过，P1 用例 ≥95%

无 P0 / P1 缺陷；P2 已登记并给出规避说明

桌面与移动端各完成至少 1 次端到端通关

性能 SLO 全部达标

线上可访问，资源 200，控制台无报错

README、版本号与本文档一致

回滚演练完成，RTO ≤10 分钟

11.3  签署

| 角色 | 姓名 | 日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 / 需求 |  |  |  |
| 开发 |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |
| 发布 |  |  |  |

12  风险、依赖与假设

12.1  风险登记册

表 12-1  风险登记册（含负责人与缓解）

| ID | 风险 | 影响 | 概率 | 负责人 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 无埋点，KR 无法验证 | 高 | 中 | WJD0011 | 接入轻量统计，或明确 KR 为方向性 |
| R2 | 移动端按键遮挡 | 中 | 中 | WJD0011 | 安全区适配 + 真机回归 |
| R3 | 低端机掉帧 | 中 | 中 | WJD0011 | DPR 上限 1.5、粒子降级 |
| R4 | 生成器回归导致死路 | 高 | 低 | WJD0011 | 脚本纳入 CI |
| R5 | Pages 部署期间新旧资源混用 | 中 | 中 | WJD0011 | 构建完成后等待 30 s 再验收 |
| R6 | 单人评审缺乏独立性 | 高 | 高 | WJD0011 | 引入至少 1 名外部评审人 |

12.2  依赖

| 依赖 | 用途 | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Pages | 静态托管与部署 | 构建延迟 1–3 分钟 | 发布前等待构建完成 |
| Canvas 2D / WebAudio | 渲染与音效 | 浏览器差异 | 兼容矩阵覆盖 |
| localStorage | 最高分与偏好 | 隐私模式不可写 | 降级内存存储 |
| requestAnimationFrame | 主循环 | 后台标签页节流 | 失焦自动暂停 |

12.3  假设与验证

表 12-2  关键假设与验证方式

| 编号 | 假设 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 玩家愿意在无账号无排行榜时重复游玩 | 可用性测试 + 回访率 |
| A2 | 移动端浏览器可稳定 60 fps Canvas 2D | 真机性能测试 |
| A3 | 种子分享能带来二次传播 | 分享链接点击率（需埋点） |
| A4 | 前 96 m 安静期能降低首局流失 | 首局完成率对比 |

13  开放问题

| 编号 | 问题 | 影响 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 是否接入统计？ | 决定 KR 能否验证 | WJD0011 | 发布前 |
| Q2 | 是否增加每日挑战？ | 影响留存与内容成本 | WJD0011 | v1.1 |
| Q3 | 是否做排行榜后端？ | 与零依赖定位冲突 | WJD0011 | v1.2 评估 |
| Q4 | 移动端是否引导横屏？ | 影响视野与操作 | WJD0011 | 测试前 |
| Q5 | 是否引入外部评审人？ | 影响评审有效性 | WJD0011 | 发布前 |

14  附录

A  难度参数

表 A-1  三档难度完整参数

| 难度 | 生命 | 巡逻怪概率 | 无人机概率 | 速度倍率 | 压力区间 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单 EASY | 4 | 0.08 → 0.40 | 0.08 → 0.48 | 0.82 → 0.98 | 90 → 720 m | ×0.8 |
| 中等 NORMAL | 3 | 0.16 → 0.60 | 0.16 → 0.78 | 0.95 → 1.10 | 70 → 600 m | ×1.0 |
| 困难 HARD | 2 | 0.26 → 0.78 | 0.26 → 0.95 | 1.06 → 1.26 | 40 → 500 m | ×1.3 |

B  可达性推导

跳跃高度 h = v² / 2g = 905² ÷ (2 × 2650) ≈ 154.6 px，约 4.8 格。

最高建筑 5 格 = 160 px，超过单次跳跃高度，因此规则强制：≥4 格建筑必须有 2 格宽阳台，位于 3 格高（96 px）。

街面 → 阳台：96 px，余量 58.6 px。

阳台 → 5 格屋顶：64 px，余量 90.6 px。

结论：任意建筑都存在“街面 → 阳台 → 屋顶”的可行路径，不依赖精准操作。

C  事件埋点字典

表 C-1  事件字典

| 事件名 | 触发时机 | 属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| session_start | 页面加载并完成首帧 | referrer, device, viewport, dpr | 留存与设备分布 |
| run_start | 点击开始或重开 | difficulty, seed, is_retry | 开局量 |
| run_end | 死亡或主动退出 | score, distance, duration, cause, difficulty | 核心指标 |
| orb_collect | 拾取晶体 | combo, x, y | 平衡性 |
| stomp | 踩杀敌人 | enemy_type, height | 战斗有效性 |
| damage | 玩家受伤 | source, distance, difficulty | 难度校准 |
| difficulty_select | 切换难度 | from, to | 误选率 |
| seed_share | 复制分享链接 | seed | 传播 |
| error | 未捕获异常 | message, stack, ua | 稳定性 |

D  决策日志（ADR）

表 D-1  决策日志

| ID | 日期 | 决策 | 理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2026-10-19 | 不引入游戏引擎 | 零构建、体积小 | Phaser |
| D2 | 2026-10-19 | 物理固定 120 Hz | 跨刷新率一致 | 可变步长 |
| D3 | 2026-10-19 | 前 96 m 无敌人 | 降低首局挫败 | 开局即出怪 |
| D4 | 2026-10-20 | 阳台而非提高跳跃 | 保持手感与比例 | 提高跳跃速度 |
| D5 | 2026-10-20 | 实体坐标加区块偏移 | 修复嵌入与围殴 | 重写生成 |
| D6 | 2026-10-20 | PRD 重构为 v2.0 | 补齐战略、度量与发布 | 维持需求清单 |

E  变更影响记录

表 E-1  变更影响记录

| 版本 | 变更类型 | 变更内容 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 → V2.0 | 结构重构 | 新增第 2/4/5/10 章；需求与设计约束分离；优先级框架与 RICE | 六项需求不变，验收标准不变 |
| V1.0 → V2.0 | 指标体系 | 新增指标树、口径、实验计划 | 原估算基线标注为假设 |
| V1.0 → V2.0 | 发布章节 | 新增灰度、回滚、LRR、Go/No-Go | 无删除 |